**İŞ TAKVİMİ**

**15 Aralık 2016 – 06 Ocak 2017:**

 e-imza taleplerinin alınması

Devlet Teşkilatı Veri Tabanında kurum isim ve kodlarının kontrolü, eksik ve hatalı kayıtların düzeltilmesi/düzelttirilmesi

DYS kurulumlarının yapılması

DYS eğitim ortamında kurumların ve personelin eklenmesi ve görevlendirmelerin yapılması

Tarayıcı temin edilmesi (İhtiyaç var ise)

**09 Ocak 2017 – 10 Şubat 2017:**

 DYS kullanıcı eğitimlerinin yapılması

**13 Şubat 2017 – 15 Şubat 2017:**

DYS gerçek ortamında kurumların ve personelin eklenmesi ve görevlendirmelerin yapılması

 Son kontroller, gözden geçirme ve varsa eksikliklerin tamamlanması

**15 Şubat 2017:**

 DYS’ye geçiş